แบบ  ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา   
	ลำดับที่
	รายการ/จำนวน/วงเงิน
	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)
	วิธีการจัดหา
	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน
	กำหนดยื่นซองภายใน
	ทำสัญญาภายใน
	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)
	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน
	หมายเหตุ

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านณรงค์
	13
	เฉพาะเจาะจง
	2  เม.ย.61
	18  เม.ย.61
	2  พ.ค.61
	90  วัน
	1 ส.ค.61
	

	
	ตำบลลำพะยา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ขนาดยาว 130  เมตร  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	กว้าง 4.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ในวงเงินงบประมาณ  473,000.-บาท
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างสะพาน สายมะเป็ด หมู่ที่ 5  ตำบลลำพะยา
	14
	ประกาศเชิญชวน
	2  พ.ค.61
	15 พ.ค.61
	31 พ.ค.61
	120  วัน
	28 ก.ย.61
	

	
	อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 10  เมตร
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	พร้อมป้ายโครงการ ในวงเงินงบประมาณ  1,138,000.-บาท
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายทางลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา
	15
	ประกาศเชิญชวน
	2  มี.ค.61
	15 มี.ค.61
	30  มี.ค.61
	120  วัน
	1 ส.ค.61
	

	
	อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,131 เมตร
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	หนา 0.04 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ในวงเงินงบประมาณ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,789,000.-บาท
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


