แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา  กรม/จังหวัด  ยะลา    กระทรวง มหาดไทย

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  |  | ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อ เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 2561 | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | ประ มูล ราคา | ประ กวด ราคา (e-GP) | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1 | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านณรงค์ หมู่ที่ 5 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130.เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | โครงการ |  | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ค.61 | ก.ย.61 | 473,000.- |  |  |
| 2 | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการก่อสร้างสะพานสายมะเป็ด หมู่ที่ 5 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | โครงการ |  | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ค.61 | ก.ย.61 | 1,138,000.- |  |  |
| 3 | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายทางลุ่ม หมู่ที่ 5 ต. ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 1,131 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | โครงการ |  | / |  | / |  |  | / |  |  | พ.ค.61 | ก.ย.61 | 1,789,000.- |  |  |

ลายมือชื่อ ……………………………….ผู้จัดทำ				                        ลายมือชื่อ……………………………….ผู้รับผิดชอบ

(นายรัชชานนท์   นวลเจริญ)                                                                         	                                 (นางรัตนา   มณีจันทร์)

ตำแหน่ง          นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                                       	             ตำแหน่ง        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา   กรม/จังหวัด  ยะลา   กระทรวง  มหาดไทย

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย |  | เป็นไปตามแผน(/) | ไม่เป็นไปตามแผน(/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี) | ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี) | การส่งมอบ(วันเดือนปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 1 | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านณรงค์ หมู่ที่ 5 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130.เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | โครงการ | พิเศษ |  |  |  | 473,000.- |  |  |  |  |
| 2 | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการก่อสร้างสะพานสายมะเป็ด หมู่ที่ 5 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | โครงการ | พิเศษ |  |  |  | 1,138,000.- |  |  |  |  |
| 3 | อุตสาห กรรมและการโยธา | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายทางลุ่ม หมู่ที่ 5 ต. ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 1,131 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | โครงการ | พิเศษ |  |  |  | 1,789,000.- |  |  |  |  |

ลายมือชื่อ ……………………………….ผู้จัดทำ				                        ลายมือชื่อ……………………………….ผู้รับผิดชอบ

(นายรัชชานนท์   นวลเจริญ)                                                                         	                                 (นางรัตนา   มณีจันทร์)

ตำแหน่ง          นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                                       	             ตำแหน่ง        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ