แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2562

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา  กรม/จังหวัด  ยะลา    กระทรวง มหาดไทย

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  |  | ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อ เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 2562 | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | ประ มูล ราคา | ประ กวด ราคา (e-GP) | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2562 (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด จำนวน 7 ตัว เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัล | ตัว |  | / | / |  |  |  | / |  |  | ก.พ.62 | มี.ค.62 | 330,000.- |  |  |
| 2 | ทิ่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตามแบบที่ อบต.กำหนด | โครงการ |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ม.ค.62 | เม.ย.62 | 200,000.- |  |  |
| 3 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ตามแบบที่กำหนด | คัน |  | / | / |  |  |  | / |  |  | มี.ค.62 | ก.ค.62 | 2,400,000.- |  |  |
| 4 | ทิ่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตามแบบที่กำหนด | โครงการ |  | / |  | / |  |  | / |  |  | ก.พ.62 | พ.ค.62 | 270,000.- |  |  |

ลายมือชื่อ ……………………………….ผู้จัดทำ				                        ลายมือชื่อ……………………………….ผู้รับผิดชอบ

(นายรัชชานนท์   นวลเจริญ)                                                                         	                                 (นางรัตนา   มณีจันทร์)

ตำแหน่ง          นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                                       	             ตำแหน่ง        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา   กรม/จังหวัด  ยะลา   กระทรวง  มหาดไทย

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย |  | เป็นไปตามแผน(/) | ไม่เป็นไปตามแผน(/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี) | ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี) | การส่งมอบ(วันเดือนปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด จำนวน 7 ตัว เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัล | ตัว | เฉพาะเจาะจง |  |  |  | 330,000.- |  |  |  |  |
| 2 | ทิ่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตามแบบที่ อบต.กำหนด | โครงการ | เฉพาะเจาะจง |  |  |  | 200,000.- |  |  |  |  |
| 3 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ตามแบบที่กำหนด | คัน | วิธีคัดเลือก |  |  |  | 2,400,000.- |  |  |  |  |
| 4 | ทิ่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตามแบบที่กำหนด | โครงการ | เฉพาะเจาะจง |  |  |  | 270,000.- |  |  |  |  |

ลายมือชื่อ ……………………………….ผู้จัดทำ				                        ลายมือชื่อ……………………………….ผู้รับผิดชอบ

(นายรัชชานนท์   นวลเจริญ)                                                                         	                                 (นางรัตนา   มณีจันทร์)

ตำแหน่ง          นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                                                                       	             ตำแหน่ง        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ