บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

ที่						             วันที่    15  กันยายน  2557

เรื่อง    รายงานผลกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

1  เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ที่  261/2557  ลงวันที่  5   กันยายน  2557  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  โครงการซ่อมแซมก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาและต่อเติมห้องครัว  จำนวน 1 โครงการ พร้อมป้ายโครงการ   งบประมาณ  409,000.-บาท (สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)   รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล  กำหนด

2  ข้อเท็จจริง

ตามข้อ 1  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาและต่อเติมห้องครัว  จำนวน 1 โครงการ พร้อมป้ายโครงการ  และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว  รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ที่แนบมาพร้อมนี้

3  ข้อกฎหมาย

1  มติ ครม.เมื่อวันที่  13  มีนาคม  25555  ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17  เมษายน  2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2  มติ ครม.เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2550  ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถนการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

4  ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว  จำนวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 409,000.-บาท(สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ โครงการซ่อมแซมก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาและต่อเติมห้องครัว  จำนวน 1 โครงการ พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  135 วัน (จำนวน 90 วัน เพิ่มตามมติ ครม.อีก 50% เป็น 45 วัน รวมเป็น 135 วัน โดยจะไม่มีการขอขยายเวลาอีก)  โครงการซ่อมแซมก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาและต่อเติมห้องครัว  นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา  และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

5  ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

-2-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  และคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ

(นายจำเริญ   แก้วมะไฟ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ

(นายนิตย์   สกุลทอง)

ผู้อำนวยการส่วนโยธา

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ

(นายกุศล    อินทกาญจน์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-เห็นควรพิจารณา

(ลงชื่อ).........................................			             (ลงชื่อ)........................................

(นายวิญญู   ทองงาม)			  	            (นายจำเริญ   แก้วมะไฟ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-  พิจารณาแล้ว

(   )  อนุมัติให้ดำเนินการตามรายงานผลกำหนดราคากลาง

(   ) ไม่อนุมัติ เพราะ.........................................................

(ลงชื่อ)..........................................

(นายทนง   ไหมเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา